# 医疗信息系统采购合同

甲方：某某医院管理有限公司

乙方：某某医疗信息科技有限公司

（以下简称"双方"）

甲方向乙方采购医院信息系统软件、硬件及相关服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，达成如下协议：

# 第一条 采购内容

1.1 甲方向乙方采购医院信息系统一套，含门急诊、住院、药房、检验、影像模块及配套服务器、网络设备，具体见附件一《系统与设备清单》。

# 第二条 合同价款

2.1 本合同总价款为￥6,800,000元。

2.2 合同价款包含软件许可费、实施服务费、硬件价款、三年质保费。

2.3 超出合同范围的需求变更另行计费，变更单价见附件二。

# 第三条 付款方式

3.1 合同生效后10个工作日内，甲方支付合同总价的50%预付款，即￥3,400,000元。

3.2 系统上线验收合格后支付40%，终验合格后支付10%。

3.3 乙方应在收款前开具等额增值税专用发票。

3.4 甲方逾期付款的，不影响其对系统质量的验收权利。

# 第四条 交付

4.1 乙方应于合同生效后120日内完成全部硬件到货。

4.2 乙方应于合同生效后180日内完成系统部署及试运行。

4.3 交付地点为甲方指定机房。

# 第五条 实施服务

5.1 乙方负责系统的安装、配置、数据迁移、接口开发。

5.2 乙方应制定项目实施计划并经甲方确认。

5.3 项目实施过程中，乙方项目经理变更须经甲方书面同意。

# 第六条 数据安全

6.1 乙方在实施及运维过程中接触的患者数据，仅限用于本合同目的。

6.2 乙方应采取加密、脱敏等技术措施保护患者数据。

6.3 乙方不得将患者数据带离甲方场地或传输至外部环境。

6.4 发生数据泄露的，乙方应在1小时内通知甲方。

# 第七条 验收

7.1 系统部署完成后进入试运行期，试运行期不少于30日。

7.2 验收标准见附件二《验收标准与测试用例》。

7.3 甲方应在收到乙方验收申请后及时组织验收。

7.4 验收不合格的，乙方应在30日内整改后重新申请验收。

# 第八条 试运行

8.1 试运行期间发现的缺陷按严重程度分级处理。

8.2 严重缺陷应在3个工作日内修复。

# 第九条 培训

9.1 乙方应为甲方管理员、医护用户提供不少于40学时的培训。

9.2 培训考核不合格的，乙方应免费补充培训。

# 第十条 质保

10.1 系统质保期为终验合格后36个月。

10.2 硬件质保期为交付后24个月。

10.3 质保期内乙方提供免费缺陷修复及版本升级。

# 第十一条 运维

11.1 质保期内乙方提供5×8小时远程支持、4小时到场服务。

11.2 系统可用率承诺不低于99%。

11.3 可用率不达标的，按月度服务费比例扣减。

# 第十二条 软件许可

12.1 软件许可类型为永久许可，含甲方院内无限用户数。

12.2 许可范围仅限甲方及其关联医疗机构使用。

# 第十三条 源码托管

13.1 乙方应将定制开发模块的源代码托管于双方认可的第三方机构。

# 第十四条 知识产权

14.1 定制开发模块的知识产权归甲方所有。

14.2 乙方标准产品模块的知识产权仍归乙方所有。

14.3 乙方保证系统不侵犯任何第三方知识产权。

# 第十五条 第三方侵权

15.1 第三方主张系统侵权的，乙方负责应诉并承担全部责任。

# 第十六条 保密

16.1 双方对合同履行中知悉的对方商业秘密、患者数据负有保密义务。

16.2 保密期限至相关信息进入公有领域为止。

# 第十七条 网络安全

17.1 系统应符合网络安全等级保护第三级要求。

17.2 乙方应在上线前完成等保测评并整改达标。

# 第十八条 互联互通

18.1 系统应支持与区域卫生平台的数据对接。

18.2 接口标准符合国家互联互通成熟度四级要求。

# 第十九条 性能指标

19.1 门诊挂号并发不低于300用户，响应时间不超过2秒。

19.2 影像调阅首屏时间不超过3秒。

# 第二十条 机房要求

20.1 甲方按乙方提供的机房环境要求准备场地、电力与空调。

# 第二十一条 违约责任

21.1 乙方逾期交付的，每逾期一日按合同总价的6%支付违约金。

21.2 甲方逾期付款的，每逾期一日按逾期金额的千分之五支付违约金。

21.3 系统连续两个月可用率低于95%的，甲方有权解除合同。

21.4 乙方发生患者数据泄露的，应支付合同总价20%的违约金并赔偿全部损失。

# 第二十二条 责任限制

22.1 乙方对甲方的赔偿责任以合同总价为上限。

22.2 涉及患者人身权益的数据泄露不受前款限制。

# 第二十三条 不可抗力

23.1 不可抗力包括但不限于地震、洪水、疫情管控等。

23.2 遭受不可抗力一方应于3日内通知对方。

# 第二十四条 合同变更

24.1 需求变更以书面变更单确认，变更费用按附件二计。

# 第二十五条 合同转让禁止

25.1 未经甲方书面同意，乙方不得将合同义务转让第三方。

# 第二十六条 分包

26.1 乙方实施过程中不得将核心实施工作分包。

26.2 硬件到货签收前毁损灭失风险由乙方承担。

# 第二十七条 解除

27.1 双方协商一致可解除合同。

27.2 乙方逾期交付超过60日的，甲方有权解除合同并要求退还全部已付款。

# 第二十八条 终止后处理

28.1 合同解除或终止的，乙方应配合甲方完成数据导出与系统移交。

28.2 乙方不得以合同终止为由停用已交付系统。

# 第二十九条 争议解决

29.1 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。

29.2 协商不成的，提交深圳国际仲裁院仲裁，或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 第三十条 适用法律

30.1 本合同适用中华人民共和国法律。

# 第三十一条 通知送达

31.1 以本合同签署页载明的地址、电子邮箱为准。

# 第三十二条 税费

32.1 双方各自承担依法应缴纳的税费。

# 第三十三条 生效

33.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

# 第三十四条 文本

34.1 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

# 第三十五条 附件

35.1 附件一《系统与设备清单》、附件二《验收标准与测试用例》为本合同组成部分。

# 第三十六条 完整约定

36.1 本合同签订前双方的谈判文件与本合同不一致的，以本合同为准。

# 第三十七条 可分割性

37.1 任一条款无效不影响其他条款效力。

# 第三十八条 语言

38.1 本合同以中文书写。

# 第三十九条 补充

39.1 未尽事宜双方另行签订补充协议。

# 第四十条 副本

40.1 传真、扫描件与原件具同等效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 附件一 系统与设备清单

| 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| HIS核心服务器 | 2×E5-2690/256G/RAID10 | 2台 | 主备 |
| 数据库服务器 | 2×E5-2690/512G | 2台 | 集群 |
| 影像存储阵列 | 200TB | 1套 | PACS |
| 核心交换机 | 48口万兆 | 2台 | 冗余 |
| 应用软件许可 | 院内无限用户 | 1套 | 永久 |
| PACS/RIS模块 | 含影像调阅 | 1套 | — |
| LIS模块 | 含仪器接口 | 1套 | — |
| 实施服务 | 人天×600 | 1项 | 含数据迁移 |

# 附件二 验收标准与测试用例（节选）

| 模块 | 测试项 | 通过标准 | 测试类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊 | 挂号并发300 | 响应≤2s，错误率0 | 性能 |
| 住院 | 入出转流程 | 全流程闭环 | 功能 |
| 药房 | 发药核对 | 扫码匹配率100% | 功能 |
| 检验 | 仪器联机 | 结果自动回传 | 集成 |
| 影像 | 调阅首屏 | ≤3s | 性能 |
| 安全 | 等保三级 | 测评通过 | 安全 |